2023年德化县党校新校采购项目专项资金

绩效评价报告

项目单位：            德化县委党校

委托单位：            德化县财政局

评价机构：     泉州市启程财务咨询有限公司

评价时间：            2024年8-9月

2024年9月30日

绩效评价工作组人员名单

| 序号 | 职务 | 姓名 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 组长 | 徐本玉 | 18606955277 |
| 2 | 副组长 | 卢婉芳 | 15060965456 |
| 3 | 副组长 | 黄诚永 | 15559037665 |
| 4 | 组员 | 陈晓彬 | 15960567231 |
| 5 | 组员 | 刘凤阳 | 13348313607 |
| 6 | 组员 | 李英 | 19959520670 |
| 7 | 组员 | 施沛芸 | 13960474685 |
| 8 | 组员 | 林善英 | 18650271107 |
| 9 | 组员 | 王燕燕 | 17850999589 |
| 10 | 组员 | 吴劲榕 | 19859000926 |

目录

一、项目概况	1

（一）项目背景	1

（二）作用和意义	1

（三）项目的内容	2

二、项目实施情况	7

（一）资金来源及使用情况	7

（二）实施组织及管理情况	7

（三）总体目标	8

三、绩效评价工作开展情况	8

（一）绩效评价目的	8

（二）绩效评价目的对象和范围	9

（三）绩效评价依据	9

（四）绩效评价原则	10

（五）绩效评价方法	10

（六）绩效评价过程	11

（七）绩效评价指标体系	11

四、综合评价情况及评价结论	17

（一）项目决策投入情况（权重为25%，得分21分）	17

1.项目立项（分值为6分）	17

2.绩效目标（分值为7分）	18

3.资金投入（分值为12分）	19

（二）项目过程情况（权重为36%，得分30分）	20

1.采购方式和程序合规性（分值为8分）	20

2.绩效管理（分值为10分）	21

3.组织实施（分值为18分）	22

（三）项目产出情况（权重为21%，得分19分）	23

1.产出数量（分值为12分）	23

2.产出质量（分值为4分）	25

3.产出时效（5分）	25

（四）项目效益情况（权重为18%，得分18分）	26

1.社会效益（9分）	26

2.可持续性指标（3分）	27

3.满意度指标（6分）	27

（五）主要成效	28

（六）绩效评价结论	28

五、存在的问题	28

（一）预算绩效管理不到位，绩效自评机制尚待完善	28

（二）对项目采购规划不足，项目延期验收	28

（三）资金未按照预算计划执行	29

六、有关建议	29

（一）完善绩效目标管理制度，加强绩效自评工作	29

（二）建立风险监控机制，及时跟踪采购的实施进度	29

（三）加强预算管理，提高资金执行率	30

七、其他需要说明的问题	30

附件一：调查问卷	31

附件二：访谈相关照片	32

附件三：绩效评价指标体系及得分情况表	33

2023年德化县党校新校采购项目专项资金绩效评价报告

为全面实施预算绩效管理，提高财政资金使用效益，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，根据《德化县财政局关于开展预算绩效项目重点评价工作的通知》（德财〔2024〕54）号要求，泉州市启程财务咨询有限公司受德化县财政局委托对2023年德化县党校新校采购项目专项资金1,175.10万元实施绩效评价，并形成《2023年德化县党校新校采购项目专项资金绩效评价报告》。

# 一、项目概况

## （一）项目背景

根据《德化县发展和改革局关于调整德化县委党校新校区项目建议书的复函》德发改审〔2021〕34号及《德化县政府采购预算调整申请表》文件的指示，为了贯彻党的思想路线，教育培训领导干部，提高党员干部及党员的素质和能力，促进全党解放思想，以及在党委和政府决策中发挥思想库作用，推动解决国家和社会的重大问题，决定新建德化县党校新校区。

新党校总用地面积约为32301.32平方米，总建筑面积约2.7万平方米，设计规模为可同时容纳在校培训200人。拟建一栋5层学员综合楼，一栋4层教研综合楼，一栋2层报告厅，以及室外体育运动设施、校区道路、广场、绿化、景观、停车场、公用工程等配套基础设施建设。2023年度党校新校区主体工程已经完工，计划采购设备一批，家居和用具一批，图书和档案一批，健身设备一批，厨房设备一批。2023年度县党校新校采购项目专项资金预算1,175.10万元。

## （二）作用和意义

建设党校新校区的目的在于加强和改进新形势下的党员教育工作，提升党的建设科学化水平，以及为党育才、为党献策。作为新建党校校区，日常生活教学设备的采购是必要的，刚性的，不可缩减的。通过采购新的教学设备和设施，党校可以改善教学条件，提高教学质量和效率，可以丰富教学手段，提高教学效果，使学员能够更好地理解和掌握理论知识‌。

一是体育健身器材等实践设施的采购，可以为学员提供更多的实践机会，促进理论与实践的结合，帮助学员更好地理解和应用所学知识，提高解决实际问题的能力；二是信息化运行维护项目采购，可以加强信息化建设，推动党校现代化发展，提高管理效能，实现教学培训、科研咨询、行政管理的全面支撑‌；三是通过采购各类图书，能够优化党校图书馆的馆藏结构，提高馆藏质量和利用率，满足入党积极分子的阅读需求，促进党校教育教学质量的提升，以及丰富入党积极分子的文化生活。

新建党校还承担着为党育才、为党献策的重要职责。不仅是培养干部的学校，也是党的思想库和智囊团。通过系统的理论教育和党性教育，培养忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍。同时，党校还致力于研究重大理论和现实问题，为党和国家的发展提供决策咨询和智力支持。

综上所述，党校新校采购的作用与意义在于完善新建党校的各类设施，促进新建党校的发展建设。最终通过新建党校来为党育才、提升党的建设科学化水平，为实现中华民族伟大复兴的中国梦提供坚强的人才保障和智力支持。

## （三）项目的内容

根据德化县委党校所提供的《德化县政府采购预算调整申请表》和《党校新校区采购项目表》所示，2023年县党校新校采购设备一批，家居和用具一批，图书和档案一批，健身设备一批，厨房设备一批。具体明细如下表1所示：

表1  2023年德化县党校新校采购明细表

| 序号 | 品名 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 办公椅 | 张 | 480.00 | 452 | 216,960.00 |  |
| 2 | 货架 | 个 | 660.00 | 13 | 8,580.00 | 2#楼3F教材室 |
| 3 | 休闲椅 | 张 | 600.00 | 12 | 7,200.00 | 2#楼3F图书室 |
| 4 | 讲台 | 张 | 4,600.00 | 4 | 18,400.00 | 2#楼2F教室 |
| 5 | 双人桌 | 张 | 1,100.00 | 106 | 116,600.00 | 2#楼2F教室 |
| 6 | 三人桌 | 张 | 1,650.00 | 30 | 49,500.00 | 2#楼2F教室 |
| 7 | 主席桌 | 张 | 2,260.00 | 3 | 6,780.00 | 2#楼2F实训室 |
| 8 | 主席椅 | 张 | 500.00 | 3 | 1,500.00 | 2#楼2F实训室 |
| 9 | 列席桌 | 张 | 1,660.00 | 21 | 34,860.00 | 2#楼2F实训室 |
| 10 | 列席桌 | 张 | 2,050.00 | 4 | 8,200.00 | 2#楼2F实训室 |
| 11 | 列席椅 | 张 | 460.00 | 54 | 24,840.00 | 2#楼2F实训室 |
| 12 | 会议台 | 张 | 5,700.00 | 2 | 11,400.00 | 2#楼2F研讨室 |
| 13 | 会议台 | 张 | 8,800.00 | 2 | 17,600.00 | 2#楼2F研讨室 |
| 14 | 茶水柜 | 个 | 1,700.00 | 6 | 10,200.00 |  |
| 15 | 阅览桌 | 张 | 4,200.00 | 2 | 8,400.00 | 2#楼2F阅览室 |
| 16 | 阅览椅 | 张 | 600.00 | 12 | 7,200.00 | 2#楼2F阅览室 |
| 17 | 图书柜 | ㎡ | 820.00 | 12.8 | 10,496.00 | 2#楼2F阅览室 |
| 18 | 办公桌 | 张 | 1,780.00 | 33 | 58,740.00 | 2#楼3~4F办公室、2F打印室、党校综合办 |
| 19 | 资料柜 | 座 | 1,000.00 | 33 | 33,000.00 | 2#楼3~4F办公室、2F打印室、党校综合办 |
| 20 | 打印机柜 | 米 | 1,180.00 | 2.4 | 2,832.00 | 2#楼3~4F办公室、2F打印室、党校综合办 |
| 21 | 休闲桌 | 张 | 830.00 | 10 | 8,300.00 | 2#楼3~4F办公室、2F打印室、党校综合办 |
| 22 | 办公桌 | 张 | 1,900.00 | 3 | 5,700.00 | 2#楼3F办公室 |
| 23 | 长柜 | 个 | 950.00 | 3 | 2,850.00 | 2#楼3F办公室 |
| 24 | 办公椅 | 张 | 500.00 | 44 | 22,000.00 |  |
| 25 | 资料柜 | ㎡ | 950.00 | 7.2 | 6,840.00 | 2#楼3F办公室 |
| 26 | 洽谈桌 | 张 | 3,950.00 | 4 | 15,800.00 | 2#楼3~4F等候区、接待室 |
| 27 | 洽谈椅 | 张 | 600.00 | 4 | 2,400.00 | 2#楼3~4F等候区、接待室 |
| 28 | 接待椅 | 张 | 600.00 | 20 | 12,000.00 | 2#楼3~4F等候区、接待室 |
| 29 | 茶水柜 | 个 | 1,350.00 | 4 | 5,400.00 | 2#楼3~4F等候区、接待室 |
| 30 | 会议台 | 张 | 19,500.00 | 1 | 19,500.00 | 2#楼3F党员活动室、多功能室 |
| 31 | 会议台 | 张 | 24,500.00 | 1 | 24,500.00 | 2#楼3F党员活动室、多功能室 |
| 32 | 列席台 | 张 | 1,150.00 | 12 | 13,800.00 | 2#楼3F党员活动室、多功能室 |
| 33 | 储物柜 | 座 | 850.00 | 45 | 38,250.00 |  |
| 34 | 阅览桌 | 张 | 4,200.00 | 2 | 8,400.00 | 2#楼3F图书室 |
| 35 | 阅览桌 | 张 | 1,250.00 | 2 | 2,500.00 | 2#楼3F图书室 |
| 36 | 阅览椅 | 张 | 600.00 | 8 | 4,800.00 | 2#楼3F图书室 |
| 37 | 图书柜 | 平方 | 1,200.00 | 59.4 | 71,280.00 | 2#楼3F图书室 |
| 38 | 餐桌 | 张 | 2,900.00 | 18 | 52,200.00 | 3#楼1F餐厅 |
| 39 | 餐椅 | 张 | 400.00 | 180 | 72,000.00 | 3#楼1F餐厅 |
| 40 | 桌台 | 张 | 1,560.00 | 1 | 1,560.00 | 3#楼1F餐厅 |
| 41 | 演讲台 | 张 | 2,500.00 | 1 | 2,500.00 | 3#楼2F阶梯式报告厅 |
| 42 | 主席台 | 张 | 3,260.00 | 3 | 9,780.00 | 3#楼2F阶梯式报告厅 |
| 43 | 主席椅 | 张 | 500.00 | 9 | 4,500.00 | 3#楼2F阶梯式报告厅 |
| 44 | 前排桌 | 米 | 1,050.00 | 311.14 | 326,697.00 | 3#楼2F阶梯式报告厅 |
| 45 | 后排桌 | 米 | 1,050.00 | 311.14 | 326,697.00 | 3#楼2F阶梯式报告厅 |
| 46 | 阶梯椅 | 张 | 1,260.00 | 400 | 504,000.00 | 3#楼2F阶梯式报告厅 |
| 47 | 座靠垫 | 个 | 175.00 | 400 | 70,000.00 | 3#楼2F阶梯式报告厅 |
| 48 | 沙发 | 张 | 1,500.00 | 14 | 21,000.00 | 3#楼2F贵宾休息室 |
| 49 | 茶几 | 张 | 760.00 | 7 | 5,320.00 | 3#楼2F贵宾休息室 |
| 50 | 茶水柜 | 米 | 2,360.00 | 4.3 | 10,148.00 | 3#楼2F贵宾休息室 |
| 51 | 水盆水嘴 | 套 | 500.00 | 1 | 500.00 | 3#楼2F贵宾休息室 |
| 52 | 4#、5#值班台 | 米 | 1,160.00 | 4.7 | 5,452.00 | 4、5#楼1F门卫、监控室 |
| 53 | 等候椅 | 张 | 2,350.00 | 1 | 2,350.00 | 4、5#楼1F门卫、监控室 |
| 54 | 装备柜 | 座 | 1,450.00 | 1 | 1,450.00 | 4、5#楼1F门卫、监控室 |
| 55 | 接待桌 | 张 | 1,280.00 | 4 | 5,120.00 | 1F大堂 |
| 56 | 接待椅 | 张 | 1,500.00 | 16 | 24,000.00 | 1F大堂 |
| 57 | 会客接待沙发 | 张 | 3,000.00 | 4 | 12,000.00 | 1F大堂 |
| 58 | 会客茶几 | 张 | 1,000.00 | 2 | 2,000.00 | 1F大堂 |
| 59 | 办公桌 | 张 | 1,900.00 | 1 | 1,900.00 | 1F值班室 |
| 60 | 办公椅 | 张 | 500.00 | 1 | 500.00 | 1F值班室 |
| 61 | 休闲桌 | 张 | 1,280.00 | 1 | 1,280.00 | 1F值班室 |
| 62 | 休闲椅 | 张 | 500.00 | 4 | 2,000.00 | 1F值班室 |
| 63 | 衣柜书柜组合柜 | 套 | 8,600.00 | 205 | 1,763,000.00 | 1-5F宿舍 |
| 64 | 衣柜 | 套 | 8,600.00 | 3 | 25,800.00 | 5F套房 |
| 65 | 木制床类（1.2米床） | 套 | 2,100.00 | 160 | 336,000.00 | 1F、3F双人宿舍 |
| 66 | 木制床类（1.8米床） | 套 | 3,200.00 | 128 | 409,600.00 | 2F、4F、5F单人宿舍 |
| 67 | 行李置物架 | 套 | 880.00 | 205 | 180,400.00 | 1-5F宿舍 |
| 68 | 行李置物架 | 套 | 880.00 | 3 | 2,640.00 | 5F套房 |
| 69 | 床头收纳柜 | 套 | 560.00 | 340 | 190,400.00 | 1-5F宿舍5F套房 |
| 70 | 弹簧软床垫（1.2米） | 套 | 450.00 | 160 | 72,000.00 | 1F、3F双人宿舍 |
| 71 | 弹簧软床垫（1.8米） | 套 | 800.00 | 128 | 102,400.00 | 2F、4F、5F单人宿舍、5F套房 |
| 72 | 写字桌 | 套 | 696.00 | 5 | 3,480.00 | 1-5F值班室 |
| 73 | 写字桌 | 套 | 696.00 | 160 | 111,360.00 | 1F、3F双人宿舍 |
| 74 | 写字桌 | 套 | 696.00 | 128 | 89,088.00 | 2F、4F、5F单人宿舍、5F套房 |
| 75 | 写字椅 | 套 | 500.00 | 290 | 145,000.00 | 1-5F宿舍 |
| 76 | 写字椅 | 套 | 500.00 | 3 | 1,500.00 | 5F套房 |
| 77 | 休闲桌 | 套 | 880.00 | 205 | 180,400.00 | 1-5F宿舍 |
| 78 | 休闲桌 | 套 | 880.00 | 3 | 2,640.00 | 5F套房 |
| 79 | 实木休闲椅 | 套 | 600.00 | 410 | 246,000.00 | 1-5F宿舍 |
| 80 | 实木休闲椅 | 套 | 600.00 | 6 | 3,600.00 | 5F套房 |
| 81 | 木质衣帽架 | 套 | 650.00 | 208 | 135,200.00 | 1-5F宿舍 |
| 82 | 更衣室钢柜 | 座 | 2,000.00 | 7 | 14,000.00 | 1F更衣室 |
| 83 | 值班室木制床类（0.9米床） | 张 | 1,700.00 | 11 | 18,700.00 | 1-5F值班室 |
| 84 | 值班室床垫类（0.9米床） | 张 | 400.00 | 11 | 4,400.00 | 1-5F值班室 |
| 85 | 宿舍水吧柜 | 座 | 1,600.00 | 208 | 332,800.00 | 1-5F宿舍 |
| 86 | 宿舍储物柜 | 座 | 1,300.00 | 80 | 104,000.00 | 1F、3F双人宿舍 |
| 87 | 宿舍储物柜 | 座 | 1,300.00 | 128 | 166,400.00 | 2F、4F、5F单人宿舍、5F套房 |
| 88 | 会客洽谈桌 | 张 | 3,950.00 | 3 | 11,850.00 | 5F套房 |
| 89 | 会客洽谈椅 | 张 | 600.00 | 21 | 12,600.00 | 5F套房 |
| 90 | 书柜 | 座 | 1,000.00 | 3 | 3,000.00 | 5F套房 |
| 91 | 货架 | 个 | 680.00 | 18 | 12,240.00 | 1F行李寄存处、储藏间 |
| 92 | 储物柜 | 座 | 1,450.00 | 37 | 53,650.00 | 1-5F布草间 |
| 93 | 值班室衣柜 | 座 | 2,000.00 | 6 | 12,000.00 | 1-5F值班室 |
| 94 | 太空铝伸缩挂衣架 | 套 | 208.00 | 150 | 31,200.00 |  |
| 95 | 太空铝毛巾架双层 | 套 | 208.00 | 200 | 41,600.00 |  |
| 96 | 太空铝纸巾盒 | 套 | 268.00 | 50 | 13,400.00 |  |
| 97 | 太空铝马桶刷架 | 套 | 208.00 | 50 | 10,400.00 |  |
| 98 | 太空铝纸三角架 | 套 | 208.00 | 80 | 16,640.00 |  |
| 99 | 太空铝纸水杯架 | 套 | 208.00 | 60 | 12,480.00 |  |
| 100 | 淋浴房隔断 | 套 | 208.00 | 1800 | 374,400.00 | 尺寸约1.5*2.1米，约3.2平方，用8mm的钢化玻璃 |
| 101 | 健身设备-跑步机 | 套 | 13,500.00 | 2 | 27,000.00 |  |
| 102 | 健身设备-哑铃 | 套 | 1,300.00 | 2 | 2,600.00 |  |
| 103 | 健身设备-动感单车 | 套 | 6,600.00 | 2 | 13,200.00 |  |
| 104 | 健身设备-举重设备 | 套 | 8,200.00 | 2 | 16,400.00 |  |
| 105 | 健身设备-乒乓球桌 | 张 | 5,000.00 | 2 | 10,000.00 |  |
| 106 | 健身设备-台球桌 | 张 | 9,000.00 | 2 | 18,000.00 |  |
| 107 | 健身设备-组合设备 | 套 | 28,500.00 | 1 | 28,500.00 |  |
| 108 | 图书 | 批 | 900,000.00 | 1 | 900,000.00 | 1、学员宿舍199间，每间20册，每册均价35元，总计139300元。 2、公共区域小书屋15个，每个书屋1300册，每册35元，总计682500元。 3、其他图书78200。 |
| 109 | 窗帘 | 米 | 280.00 | 1666 | 466,480.00 |  |
| 110 | 台式电冰箱 | 台 | 850.00 | 3 | 2,550.00 |  |
| 111 | A4黑白打印机(国产信创) | 台 | 2,000.00 | 6 | 12,000.00 |  |
| 112 | A3黑白多功能一体机（国产） | 台 | 25,000.00 | 1 | 25,000.00 |  |
| 113 | 彩色多功能一体机（国产） | 台 | 10,000.00 | 1 | 10,000.00 |  |
| 114 | 刻录机 | 台 | 1,200.00 | 1 | 1,200.00 |  |
| 115 | 碎纸机 | 台 | 900.00 | 5 | 4,500.00 |  |
| 116 | 装订机 | 台 | 5,000.00 | 1 | 5,000.00 |  |
| 117 | 直饮机 | 套 | 2,500.00 | 4 | 10,000.00 |  |
| 118 | 净水器 | 台 | 1,500.00 | 203 | 304,500.00 |  |
| 119 | 自动售卖机 | 台 | 5,000.00 | 2 | 10,000.00 |  |
| 120 | 空调机（1.5P） | 台 | 3,000.00 | 225 | 675,000.00 |  |
| 121 | 空调辅材 | 套 | 300.00 | 225 | 67,500.00 |  |
| 122 | 55寸电视 | 台 | 2,000.00 | 199 | 398,000.00 |  |
| 123 | 防烫电水壶 | 台 | 180.00 | 220 | 39,600.00 |  |
| 124 | 50升热水器 | 台 | 2,000.00 | 220 | 440,000.00 |  |
| 125 | 台灯 | 台 | 150.00 | 220 | 33,000.00 |  |
| 126 | 储水式小厨宝 | 台 | 1,000.00 | 13 | 13,000.00 |  |
| 127 | 吹风机 | 台 | 200.00 | 220 | 44,000.00 |  |
| 128 | 空调机（天花机5P） | 台 | 12,000.00 | 5 | 60,000.00 |  |
| 129 | 传真机 | 台 | 3,000.00 | 1 | 3,000.00 |  |
| 130 | 厨房设备 | 批 | 485,000.00 | 1 | 485,000.00 |  |
| 合计金额 |  |  |  |  |  | 11,753,860.00 |

# 二、项目实施情况

## （一）资金来源及使用情况

根据《德化县政府采购预算调整申请表》及《党校新校区采购项目表》指示，2023年度县党校新校区预算资金1,175.10万元，资金来源均来源于财政拨款。2023年度党校未发生资金支出，即2023年党校支出金额为0.00元，未使用资金。预算执行率为0.00%。（预算执行率=实际执行金额/全年预算金额*100%）

## （二）实施组织及管理情况

德化县委党校在党校新校采购项目符合政府采购需求管理办法，以及招投标等相关的规定，符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。党校新校采购项目专项资金的使用符合《德化县发展和改革局关于调整德化县委党校新校区项目建议书的复函》德发改审〔2021〕34号及《德化县政府采购预算调整申请表》的文件规定，具备合法、合规、完整的财务和业务管理制度。

## （三）总体目标

为认真贯彻《德化县发展和改革局关于调整德化县委党校新校区项目建议书的复函》德发改审〔2021〕34号及《德化县政府采购预算调整申请表》的文件指示，做好德化县党校新校区采购工作。

2023年德化县党校新校采购专项资金项目绩效指标如下表2所示：

表2  2023年德化县党校新校采购专项资金项目绩效目标表

| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 成本指标 | 经济成本指标 | 投入资金 | <6950万元 |
| 2 | 产出指标 | 数量指标 | 新校区装修 | ≥24000平方米 |
| 3 | 产出指标 | 质量指标 | 工程验收合格率 | ≥100% |
| 4 | 产出指标 | 时效指标 | 项目按计划完成率 | ≥100% |
| 5 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障教学教研情况 | =0 |
| 6 | 满意度指标 | 服务对象满意 | 调查对象满意度 | ≥95% |

# 三、绩效评价工作开展情况

## （一）绩效评价目的

绩效评价的目的是提升相关部门的预算管理水平、‌增强项目单位资金支出责任、‌优化公共资源配置、‌节约公共支出成本，‌进而促进财政资金的合理配置和提高公共产品的服务质量。‌

绩效评价可以为相关部门的决策制定提供科学依据：‌高质量的绩效评价带来的可靠结果可以放心使用和引用，‌有助于改进决策水平。‌可以节约资源，‌指出相关政策是否按计划实施以及资源是否有效利用，‌为制定和执行政府优先发展领域和目标、‌展示责任以及为独立审查程序提供证据，‌同时也为以证据为基础的政策提供宝贵信息，‌有利于未来政策的制定。‌

绩效评价可以总结经验，‌为改善政府管理、‌纠正目标与实际的偏差提供依据：‌绩效评价通过验证目标指标，‌确定目标与现实之间的差异程度，‌分析产生问题的原因，‌提出合理的建议，‌从而为纠偏决策提供依据，‌改善政府管理，‌纠正目标与实际的偏差。

绩效评价可以为财政部门对各单位提供问责依据：‌随着公共财政管理体制的日趋完善，‌“花钱必问效，‌无效必问责”的理念已经成为财政部门加强预算管理的基本原则。‌高质量的绩效评价及其提供的可靠证据，‌将成为财政部门对各预算实施主体绩效目标未达成进行问责的客观依据，‌能促进政策的执行、‌提高政策执行的绩效和有效性。

绩效评价不仅是评估政府工作的手段，‌也是提高政府工作效率和服务质量的重要工具，‌对于推动政府管理的科学化、‌规范化具有重要意义。

## （二）绩效评价目的对象和范围

本次绩效评价的评价范围为2023年德化县党校新校采购项目专项资金。

绩效评价期间为：2023年1月1日至2023年12月31日

## （三）绩效评价依据

（1）《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

（2）财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知（财预〔2022〕10号）；

（3）《福建省财政厅关于印发财政支出绩效评价指标体系及使用指南的通知》（闽财绩〔2012〕13号）；

（4）福建省财政厅关于印发《福建省财政支出绩效评价管理暂行办法》的通知（闽财绩〔2015〕4号）；

（5）《中华人民共和国招标投标法》；

（6）《中华人民共和国招标投标法实施条例》；

（7）《中华人民共和国政府采购法》；

（8）《中华人民共和国政府采购法实施条例》；

（9）财政部关于印发《预算绩效评价共性指标体系框架》的通知；

（10）《项目支出绩效评价管理办法》；

（11）《中华人民共和国预算法》；

（12）《德化县发展和改革局关于调整德化县委党校新校区项目建议书的复函》德发改审〔2021〕34号；

（13）《德化县政府采购预算调整申请表》；

（14）  《德化县财政局关于开展预算绩效项目重点评价工作的通知》（德财〔2024〕54号）。

## （四）绩效评价原则

（1）相关性原则。确定的绩效评价指标应当与绩效目标有直接的联系能够恰当反映目标的实现程度，而与绩效目标无关的指标不应列入评价体系；

（2）重要性原则。应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标，而对于那些无足轻重、可有可无的指标应该舍弃，否则，可能造成评价体系过于庞杂，可操作性不强，且不能突出反映问题；

（3）可比性原则。对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。如，项目立项、资金落实、项目管理、财务管理等就属于共性指标；

（4）经济性原则。绩效评价指标不是设计得越复杂越好，应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性。

## （五）绩效评价方法

根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕第285号），绩效评价指标确定应当遵循以下绩效评价方法：

（1）比较法。是指通过实际支出、实施效果等与绩效目标、历史情况、不同地区同类支出等的比较，综合分析绩效目标实现程度；

（2）成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度；

（3）服务对象评判法。是指通过对服务对象进行问卷及抽样调查等对财政支出的效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

## （六）绩效评价过程

根据《德化县财政局关于开展预算绩效项目重点评价工作的通知》德财〔2024〕54号的要求，受德化县财政局委托，评价组进行现场评价工作，主要采取以下方式：

（1）前期准备工作，成立绩效评价小组，对绩效评价工作调研，与项目实施单位负责人进行沟通、询问，了解有关资金使用管理及项目组织实施管理等情况。了解资金使用取得的成效、存在的主要问题及建议等，进行方案设计；

（2）绩效材料收集，对预算部门和项目实施单位的档案材料进行案卷研究评价，对绩效评价专项资金相关政策文件和制度等资料进行收集，并核实项目申报资金拨付、管理及验收情况、绩效目标实现程度等；

（3）指标体系手稿设计阶段，评价工作小组通过对相关业务部门采集回来的项目资料进行整理，提取绩效指标，确定指标标准、指标解释、评分标准及评分规则，设计绩效指标体系初始手稿，设计调查问卷；

（4）实地走访。评价组对项目进行实地调研；

（5）绩效指标体系初稿阶段，拟写指标体系，完成指标体系初稿设计；

（6）部门反馈意见阶段，征求预算部门和项目实施单位及委托单位的意见，并向预算单位下发补充资料清单；

（7）提交绩效评价报告，完成专项资金绩效评价报告，装订成册。

## （七）绩效评价指标体系

绩效评价指标体系共设置4个一级指标、12个二级指标和31个三级指标。一级指标为决策、过程、产出和效益。其中：“决策”25分，主要体现项目立项、绩效目标和资金投入；“过程”36分，主要体现采购方式和程序合规性、绩效管理、组织实施；“产出”21分，主要体现产出数量、产出质量；“效益”18分，主要体现实施后的社会效益、经济效益，满意度。指标体系设定满分100分，评分等级：90分及以上为优，80-90分为良60-80分为中，60分以下为差。绩效评价指标体系及分值表如下表2所示：

表2  2023年德化县党校新校采购项目专项资金绩效评价指标体系及分值表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策（25%） | 项目立项（6分） | 立项依据充分性（3分） | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 一项不符扣0.6分，扣完为止。 |
|  |  | 立项程序规范性（3分） | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 一项不符扣1分，扣完为止。 |
|  | 绩效目标（7分） | 绩效目标合理性（4分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： ①项目是否有绩效目标且目标设置是否合理； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③绩效目标设置是否完整、可理解； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 一项不符扣1分，扣完为止。 |
|  |  | 绩效目标明确性（3分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 一项不符扣1分。 |
|  | 资金投入（12分） | 预算编制科学性（4分） | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是 否与工作任务相匹配。 一项不符扣1分，扣完为止 |
|  |  | 采购计划的科学性（4分） | 采购计划是否具有科学性，有明确的计划依据，是否具有前瞻性，能够依据现有的情况来预测未来的计划是否可行，使得采购计划得以顺利实施。 | 评价要点： ①采购计划是否有前瞻性； ②采购计划是否考虑得全面； ③采购计划是否有所依据； ④采购计划是否顺利实施。 一项不符扣1分，扣完为止 |
|  |  | 资金分配合理性（4分） | 项目预算资金分配是否有测算依据；与补助单位或地方实际是否相适应。用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 一项不符扣2分，扣完为止。 |
| 过程（36%） | 采购方式和程序合规性（8分） | 采购程序规范性（4分） | 采购程序和执行是否合法合规。 | 评价要点： ①是否有开展内部采购请示； ②是否有进行公开招标程序； ③是否有进行中标公告程序； ④是否有在规定时间内签订合同。 一项不符扣1分，扣完为止。 |
|  |  | 采购意向公开（2分） | 采购意向是否有按照法律法规的规定进行公开。 | 评价要点： ①采购意向公示期是否不少于30天； ②采购意向公开内容是否包含项目名称、采购需求概况、预算金额、预计采购时间。 一项不符扣1分，扣完为止。 |
|  |  | 采购公告公示（2分） | 采购公告和采购文件是否按相关规定发布，是否免费获取。 | 评价要点： ①采购公告和采购文件是否按相关规定发布； ②采购公告是否免费获取。 一项不符扣1分，扣完为止。 |
|  | 绩效管理（10分） | 绩效自评合规性（3分） | 是否按要求开展绩效自评工作；绩效自评报告是否报送及时，绩效自评是否真实可靠。 | 评价要点： ①是否按要求开展绩效自评工作； ②绩效自评报告是否报送及时； ③绩效自评报告是否完整，数据是否全面、真实、准确，绩效指标是否细化量化和科学合理。 一项不符扣1分，扣完为止。 |
|  |  | 预算执行率（3分） | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况（预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%）。 | 评价要点： ①95%≤预算执行率≤100%，得3分； ②90%≤预算执行率﹤95%，得2分； ③80%≤预算执行率﹤90%，得1分； ④预算执行率﹤80%，得0分。 |
|  |  | 资金使用合规性（4分） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项不符扣1分，扣完为止。 |
|  | 组织实施（18分） | 管理制度健全性（4分） | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： ①是否制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 一项不符扣2分，扣完为止。 |
|  |  | 合同规范性（3分） | 合同是否符合法律法规的规定。 | 评价要点： ①是否双方均进行盖章； ②是否对付款进度安排进行了约定； ③是否对权利义务做了明确约定。 一项不符扣1分，扣完为止。 |
|  |  | 履约验收方案的明确性（4分） | 履约验收方案是否合理明确。 | 评价要点： ①合同中是否明确履约验收的主体； ②合同中是否明确履约验收的时间、方式、程序、内容和验收标准等事项。 一项不符扣2分，扣完为止。 |
|  |  | 付款进度的合规性（4分） | 付款是否有按照合同的约定进行付款。 | 评价要点： ①是否有按照合同约定的付款方式付款； ②是否存在提前付款或滞后付款的情况。 一项不符扣2分，扣完为止。 |
|  |  | 对项目实施的监督约束（3分） | 在项目实施过程中，对项目实施过程进行必要的监督与约束。 | 评价要点： ①是否有监督供应商在合理的期间内准时供货； ②是否有监督供应商将货物送至约定地点。 一项不符扣1.5分，扣完为止。 |
| 产出（21%） | 产出数量（12分） | 举办干部培训的次数（3分） | 2023年度德化党校举办干部培训的次数。 | 评价要点： ①举办干部培训≥12次，得3分； ②12次>举办干部培训≥10次，得2分； ③10次>举办干部培训≥8次，得1分； ④8次>举办干部培训，得0分。 |
|  |  | 参加基层培训的人数（3分） | 2023年度德化党校举办基层培训时所参与基层培训党员的人数。 | 评价要点： ①培训人数≥3500人，得3分； ②3500人>培训人数≥3000人，得2分； ③3000人>培训人数≥2500人，得1分； ④2500人>培训人数,得0分。 |
|  |  | 参与教师培训的人数（3分） | 2023年度德化党校举办教师培训时所参与的教师人数。 | 评价要点： ①培训人数≥80人，得3分； ②80人>培训人数≥70人，得2分； ③70人>培训人数≥60人，得1分； ④60人>培训人数,得0分。 |
|  |  | 购置设备的数量（3分） | 2023年度党校新校区采购各类设备的数量。 | 评价要点： ①设备数量≥1000台，得3分； ②1000台>设备数量≥900台，得2分； ③900台>设备数量≥800台，得1分； ④800台>设备数量,得0分。 |
|  | 产出质量（4分） | 购置设备的类别（4分） | 采购的内容是否与预算的内容是否一致，是否与预算不符。 | 评价要点： ①采购是否包括家具和用具； ②采购是否包括图书和档案； ③采购是否包括健身设备； ④采购是否包括厨房设备。 一项不符扣1分，扣完为止。 |
|  | 产出时效（5分） | 签订采购合同的及时性（3分） | 2023年度是否均有与供应商签订采购合同。 | 评价要点：党校是否在2023年已经与各供应商签订合同。 一项不符扣3分，扣完为止。 |
|  |  | 采购完成情况（2分） | 2023年度是否完成设备采购，设备是否均进场并验收合格。 | 评价要点： ①设备是否已经进场； ②设备是否已经完成验收。 一项不符扣1分，扣完为止。 |
| 效益（18%） | 社会效益（9分） | 改善教师办公条件（3分） | 党校新校区的设备采购是否改善了教师的办公条件。 | 评价要点： ①很大改善，得3分； ②明显改善，得2分； ③小幅度改善，得1分； ④没改善，得0分； |
|  |  | 提高教师教学效率（3分） | 党校新校区的设备采购是否提高了教师的教学效率。 | 评价要点： ①很大提高，得3分； ②明显提高，得2分； ③小幅度提高，得1分； ④没提高，得0分； |
|  |  | 改善学员生活条件（3分） | 党校新校区的设备采购是否改善了学员的生活条件。 | 评价要点： ①很大改善，得3分； ②明显改善，得2分； ③小幅度改善，得1分； ④没改善，得0分； |
|  | 可持续性指标（3分） | 办公设备的使用年限（3分） | 新校区所采购的设备所能使用的寿命时间。 | 评价要点： ①使用年限≥10年，得3分； ②10年>使用年限≥7年，得2分； ③7年>使用年限，得1分。 |
|  | 满意度（6分） | 教师对党校新校区的满意度（3分） | 教师对党校新校区的设备采购是否感到满意。 | 评价要点： ①非常满意，得3分； ②很满意，得2分； ③满意，得1分； ④一般，得0分； |
|  |  | 学员对党校新校区的满意度（3分） | 学员对党校新校区的设备采购是否感到满意。 | 评价要点： ①非常满意，得3分； ②很满意，得2分； ③满意，得1分； ④一般，得0分； |

# 四、综合评价情况及评价结论

## （一）项目决策投入情况（权重为25%，得分21分）

决策投入指标25分，包括项目立项（6分）、绩效目标（7分）和资金投入（12分）等三个二级指标和七个三级指标，主要体现项目立项、绩效目标设置、预算编制及资金使用情况。

### 1.项目立项（分值为6分）

项目立项（6分）主要从立项依据充分性（3分）和立项程序规范性（3分）两个三级指标进行评价。

#### （1）立项依据充分性（分值为3分）

“立项依据充分性”指标用于评价项目立项依据是否充分。

经评价小组调查，2023年德化县党校新校采购项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策且项目立项，符合《德化县发展和改革局关于调整德化县委党校新校区项目建议书的复函》德发改审〔2021〕34号及《德化县政府采购预算调整申请表》文件，德化县党校新校采购项目的立项与德化县委党校的职责范围相符。根据评分标准，此项得3分。

#### （2）立项程序规范性（分值为3分）

“立项程序规范性”指标用于评价项目立项程序是否规范。

经评价小组调研，项目按照规定的程序申请立项，德化县委党校提交的《2023年度德化县党校新校采购项目专项资金绩效目标申报表》等材料符合《德化县发展和改革局关于调整德化县委党校新校区项目建议书的复函》德发改审〔2021〕34号及《德化县政府采购预算调整申请表》文件相关要求。根据评分标准，此项得3分。

因此，项目立项合计得6分。

### 2.绩效目标（分值为7分）

绩效目标（7分）主要从绩效目标合理性（4分）和绩效目标明确性（3分）两个三级指标进行评价。

#### （1）绩效目标合理性（分值为4分）

“绩效目标合理性”指标用于评价项目绩效目标的设置情况。评价主要所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。

经过评价小组审查，德化县委党校绩效目标设置存在不合理之处。例如在“绩效目标表”当中的“资金投入”指标全年目标值为“<6950万元”，虽然2023年预算仅1175.1万元，小于资金投入目标值6950万元，但两者相差过大，绩效目标与预算的投资额不具有匹配性。根据评分标准，此项得3分，扣1分。

#### （2）绩效目标明确性（分值为3分）

“绩效目标明确性”指标依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。

经过评价小组审查，德化县委党校绩效目标设置存在不明确之处。在专项资金绩效目标表中，部分指标的目标值存在不明确之处。例如在绩效目标表的半年度目标中， “保障教学教研情况”指标，并没有明确指出具体的目标值，不具有可执行性、可操作性，该指标设置不明确。根据评分标准，此项得2分，扣1分。

因此，绩效目标合计得5分。

### 3.资金投入（分值为12分）

资金投入（12分）主要从预算编制科学性（4分）、采购计划的科学性（4分）、资金分配合理性（4分）三个三级指标进行评价。

#### （1）预算编制科学性（4分）

“预算编制科学性”评价项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。

经过评价小组审查，2023年度德化县委党校在党校新校采购专项资金项目的预算编制过程科学合理。严格按照《德化县发展和改革局关于调整德化县委党校新校区项目建议书的复函》德发改审〔2021〕34号及《德化县政府采购预算调整申请表》文件依据来编制预算。根据评分标准，此项得4分。

#### （2）采购计划的科学性（4分）

“采购计划的科学性”评价项目采购计划是否具有科学性，有明确的计划依据，是否具有前瞻性，能够依据现有的情况来预测未来的计划是否可行，使得采购计划得以顺利实施。

经过评价小组审查，2023年度德化县委党校在党校新校采购专项资金项目中的采购计划不具有科学性。评价小组经过走访询问相关责任人，2023年度由于党校新校区主体工程尚未竣工验收，二次装修也尚未竣工验收，故采购项目的供应商无法将货物设备运送进场，采购计划没有考虑到装修的因素，故存在计划不科学。根据评分标准，此项得2分，扣2分。

#### （3）资金分配合理性（4分）

“资金分配合理性”指标用于评价项目预算资金分配是否有测算依据；与补助单位或地方实际是否相适应。用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。

经过评价小组审查，2023年度德化县委党校在进行专项资金的分配时资金分配合理，符合项目的实际情况。根据评分标准，此项得4分。

因此，资金投入合计得10分。

综上所述，项目决策共计25分，得21分。

## （二）项目过程情况（权重为36%，得分30分）

过程指标36分，包括采购方式和程序合规性8分、绩效管理10分、组织实施18分，等三个二级指标和十一个三级指标，主要反映实现绩效目标的采购执行情况、监督情况、采购过程情况。

### 1.采购方式和程序合规性（分值为8分）

采购方式和程序合规性（8分）主要从采购程序规范性（4分）、采购意向公开（2分）、采购公告公示（2分）三个三级指标进行评价。

#### （1）采购程序规范性（4分）

“采购程序规范性”指标用于评价项目采购过程中所执行的程序是否合法合规、是否符合相关《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《中华人民共和国招标投标法实施条例》《政府采购需求管理办法》的规定。

经过评价小组审查，德化县委党校在实施党校新校采购项目时，根据《政府采购需求管理办法》及《中华人民共和国招标投标法实施条例》的要求开展相关的招投标程序工作；采购程序符合相关招采文件的规范。根据评分标准，此项得4分。

#### （2）采购意向公开（2分）

“采购意向公开”指标用于评价项目采购意向是否按照法律法规的规定进行公开。

经过评价小组审查，德化县委党校在实施党校新校采购项目实施中有按照招采文件的要求进行采购意向公开。根据评分标准，此项得2分。

#### （3）采购公告公示（2分）

“采购公告公示”指标用于评价项目的采购公告和采购文件是否按相关规定发布，是否免费获取。

经过评价小组审查，德化县委党校在实施党校新校采购项目实施中所发布的采购公告有在政府采购网上公开，符合《中华人民共和国招标投标法实施条例》的要求。根据评分标准，此项得2分。

因此，采购方式和程序合规性合计得8分。

### 2.绩效管理（分值为10分）

绩效管理（10分）主要从绩效自评合规性（3分）、预算执行率（3分）、资金使用合规性（4分）三个三级指标进行评价。

#### （1）绩效自评合规性（3分）

“绩效自评合规性”指标用于评价项目的绩效自评表是否按照规定及时报送，自评表的绩效目标设置是否合规合理。

经过评价小组审查，德化县委党校在实施党校新校采购项目中的绩效自评中，未填报相关绩效自评信息也未填写绩效自评报告。根据评分标准，此项得0分，扣3分。

#### （2）预算执行率（3分）

“预算执行率”指标用于评价项目实施过程中项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况（预算执行率=实际支付资金金额/项目预算资金总额*100%）。

经过评价小组审查，德化县委党校在实施党校新校采购项目中2023年度预算资金总额为1,175.10万元，2023年预算执行金额为0.00元。2023年预算执行率为0.00%。根据评分标准，此项得0分，扣3分。

#### （3）资金使用合规性（4分）

“资金使用合规性”指标用于评价项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。

经过评价小组审查，德化县委党校在实施党校新校采购项目中资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，在资金使用过程中不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据评分标准，此项得4分。

因此，绩效管理合计得4分。

### 3.组织实施（分值为18分）

组织实施（18分）主要从管理制度健全性（4分）、合同规范性（3分）、履约验收方案的明确性（4分）、付款进度的合规性（4分）、对项目实施的监督约束（3分）五个三级指标进行评价。

#### （1）管理制度健全性（4分）

“管理制度健全性”指标用于评价项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。

经过评价小组审查，德化县委党校在实施党校新校采购项目有制定相应的财务管理制度，固定资产管理指定页和合同管理制度且财务和业务管理制度合法、合规、完整。根据评分标准，此项得4分。

#### （2）合同规范性（3分）

“合同规范性”指标用于评价项目采购合同的合同条款、合同签字、合同盖章、权利义务的约定等各类合同要素是否符合《中华人民共和国民法典》《政府采购需求管理办法》对相关合同的规定。

经过评价小组审查，德化县委党校在实施党校新校采购项目中与供应商签订的采购合同中双方均进行并盖章，明确了双方的权利和义务，同时详细的约定了付款进度及付款条件，也详细约定了履约验收的程序及验收方案。根据评分标准，此项得3分。

#### （3）履约验收方案的明确性（4分）

“履约验收方案的明确性”指标用于评价在采购合同中是否明确约定合同履约的验收方案。

经过评价小组审查，德化县委党校在实施党校新校采购项目中与供应商签订的采购合同中有明确履约验收的主体，合同中有明确履约验收的时间、方式、程序、内容和验收标准等事项。根据评分标准，此项得4分。

#### （4）付款进度的合规性（4分）

“付款进度的合规性”指标用于评价项目实施过程中支付采购款是否有按照采购合同约定的付款进度进行付款。

经过评价小组审查，德化县委党校在实施党校新校采购项目中均未提前付款，付款符合合同的约定。根据评分标准，此项得4分。

#### （5）对项目实施的监督约束（3分）

“对项目实施的监督约束”指标用于评价在项目实施过程中，对项目实施过程进行必要的监督与约束。

经过评价小组审查，德化县委党校在实施党校新校采购项目的期间有对供应商的进行相应的监督，有与供应商之间沟通商讨货物设备的准备，沟通进场事宜。根据评分标准，此项得3分。

因此，组织实施合计得18分。

综上所述，项目过程共计36分，得30分。

## （三）项目产出情况（权重为21%，得分19分）

产出指标21分，包括产出数量（12分）、产出质量（4分）、产出时效（5分），三个二级指标和七个三级指标，主要反映实现绩效目标的产出数量情况和产出质量及产出时效情况。

### 1.产出数量（分值为12分）

产出数量（12分）主要从举办干部培训的次数（3分）、参加基层培训的人数（3分）、参与教师培训的人数（3分）、购置设备的数量（3分）四个三级指标进行评价。

#### （1）举办干部培训的次数（3分）

“举办干部培训的次数”指标用于评价2023年度德化党校举办干部培训的次数。

经过评价小组审查，根据德化县委党校所提供的“2023年度工作总结”中所示，2023年度德化县委党校依托北京大学深圳研究院举办政企能力素质提升培训班2期，赴厦门大学举办领导干部专业能力培训提升班1期，举办县管干部进修班2期、党员发展对象培训班5期，承办集美大学第4期人才国情研修班、省委党校第22期乡镇党委书记培训班、省委党校工会老干部研修班、西藏洛隆县农村致富带头人等外来培训班次，累计共组织10余次培训活动。根据评分标准，此项得3分。

#### （2）参加基层培训的人数（3分）

“参加基层培训的人数”指标用于评价2023年度德化党校举办基层培训时所参与基层培训党员的人数。

经过评价小组审查，根据德化县委党校所提供的“2023年度工作总结”所示，德化县委党校开展农村党员“入党月”集中培训活动，组织农村党员按照入党月份分期分批集中培训，截至目前举办农村党员集中培训53场次，培训人员3700多人次。根据评分标准，此项得3分。

#### （3）参与教师培训的人数（3分）

“参与教师培训的人数”指标用于评价2023年度德化党校举办教师培训时所参与的教师人数。

经过评价小组审查，根据德化县委党校所提供的“2023年度工作总结”所示，2023年德化县委党校组织党校领导和教师共9人次进行外出培训，参加全国县级党校学习。根据评分标准，此项得3分。

#### （4）购置设备的数量（3分）

“购置设备的数量”指标用于评价2023年度党校新校区采购各类设备的数量。

经过评价小组审查，根据《德化县政府采购预算调整申请表》与《新校区采购清单》所示，2023年度德化县委党校在实施党校新校采购项目中共计采购各类设备合计超过1000台。根据评分标准，此项得3分。

因此，产出数量合计得12分

### 2.产出质量（分值为4分）

产出质量（4分）主要从购置设备的类别（4分）一个三级指标进行评价。

#### （1）购置设备的类别（4分）

“购置设备的类别”指标用于评价采购的内容是否与预算的内容是否一致，是否与预算时不符。

经过评价小组审查，根据《德化县政府采购预算调整申请表》与《新校区采购清单》所示，在党校新校采购项目共采购设备一批，家居和用具一批，图书和档案一批，健身设备一批，厨房设备一批。所采购的内容与预算相符合，根据评分标准，此项得3分。

因此，产出质量合计得4分。

### 3.产出时效（5分）

产出时效（5分）主要从签订采购合同的及时性（3分）、采购完成情况（2分）两个三级指标进行评价。

#### （1）签订采购合同的及时性（3分）

“签订采购合同的及时性”指标用于评价2023年度是否均有与供应商签订采购合同。

经过评价小组审查，德化县委党校在实施党校新校采购项目中，有按照文件的要求与各个供应商签订相关的采购合同。根据评分标准，此项得3分。

#### （2）采购完成情况（2分）

“采购完成情况”指标用于评价2023年度是否完成设备采购，设备是否均进场并验收合格。

经过评价小组审查，德化县委党校在实施党校新校采购项目中，2023年度所采购的设备并没有进场，也未验收。根据评分标准，此项得0分，扣2分。

综上所述，项目产出共计21分，得19分。

## （四）项目效益情况（权重为18%，得分18分）

效益指标18分，包括社会效益（9分）、可持续性指标（3分）、满意度（6分）三个二级指标和六个三级指标，主要反映实现绩效目标的社会效益，可持续性与满意度情况。

### 1.社会效益（9分）

社会效益（9分）主要从改善教师办公条件（3分）、提高教师教学效率（3分）、改善学员生活条件（3分）三个三级指标进行评价。

#### （1）改善教师办公条件（3分）

“改善教师办公条件”指标用于评价党校新校区的设备采购是否改善了教师的办公条件。

经过评价小组审查，评价小组通过问卷的方式进行调查，有65人填写了问卷，其中有61人认为党校新校区的设备采购能够在很大程度上改善了教师的办公条件。根据评分标准，此项得3分。

#### （2）提高教师教学效率（3分）

“提高教师教学效率”指标用于评价党校新校区的设备采购是否提高了教师的教学效率。

经过评价小组审查，评价小组通过问卷的方式进行调查，有65人填写了问卷，其中有60人认为党校新校区的设备采购能够在很大程度上提高了教师的教学效率。根据评分标准，此项得3分。

#### （3）改善学员生活条件（3分）

“改善学员生活条件”指标用于评价党校新校区的设备采购是否改善了学员的生活条件。

经过评价小组审查，评价小组通过问卷的方式进行调查，有65人填写了问卷，其中有63人认为党校新校区的设备采购能够在很大程度上改善了学员的生活条件。根据评分标准，此项得3分。

因此，社会效益合计得9分。

### 2.可持续性指标（3分）

可持续性指标（3分）主要从办公设备的使用年限（3分）一个三级指标进行评价。

#### （1）办公设备的使用年限（3分）

“办公设备的使用年限”指标用于评价新校区所采购的设备所能使用的寿命时间。

经过评价小组审查，评价小组通过问卷的方式进行调查，有65人填写了问卷，其中有59人认为党校新校区所采购的设备使用年限可以达到10年以上。根据评分标准，此项得3分。

因此，可持续性指标合计得3分。

### 3.满意度指标（6分）

满意度指标（6分）主要从教师对党校新校区的满意度（3分）、学员对党校新校区的满意度（3分）两个三级指标进行评价。

#### （1）教师对党校新校区的满意度（3分）

“教师对党校新校区的满意度”指标用于评价教师对党校新校区的设备采购是否感到满意。

经过评价小组审查，评价小组通过问卷的方式进行调查，有65人填写了问卷，其中有61人认为教师对党校新校区感到非常满意。根据评分标准，此项得3分。

#### （2）学员对党校新校区的满意度（3分）

“学员对党校新校区的满意度”指标用于评价学员对党校新校区的设备采购是否感到满意。

经过评价小组审查，评价小组通过问卷的方式进行调查，有65人填写了问卷，其中有59人认为学员对党校新校区感到非常满意。根据评分标准，此项得3分。

因此，满意度指标合计得6分。

综上所述，项目效益共计18分，得18分。

## （五）主要成效

2023年德化县党校新校采购项目专项资金取得的主要成效表现在：截至2023年12月31日，德化县委党校已经根据《德化县发展和改革局关于调整德化县委党校新校区项目建议书的复函》德发改审〔2021〕34号及《德化县政府采购预算调整申请表》文件的要求，进行公开招投标，并已经选中相应的供应商来执行新校采购项目，同时也已经与各供应商签订合同。

## （六）绩效评价结论

2023年德化县党校新校采购项目专项资金绩效评价报告得分88分，评价等级为“良”。主要扣分项目为：绩效目标合理性扣1分，绩效目标明确性扣1分，采购计划的科学性扣2分，绩效自评合规性扣3分，预算执行率扣3分，采购完成情况扣2分，合计共扣12分，最终得分88分。

# 五、存在的问题

## （一）预算绩效管理不到位，绩效自评机制尚待完善

经评价小组的调查核实，德化县委党校在实施党校新校采购项目中的预算绩效管理、绩效自评工作方面存在诸多不完善。例如，2023年度绩效季度监控表，绩效自评表存在缺失，2023年度绩效自评报告缺失，绩效自评工作存在不足。项目的绩效目标和项目的工作成果缺乏有效的绩效监控与评价。对项目执行过程也没有通过绩效指标绩效自评方式进行有效的监督。同时绩效目标数据没有录入一体化系统，导致绩效自评评价数据不完整。

## （二）对项目采购规划不足，项目延期验收

德化县委党校在实施党校新校采购项目中，党校的采购计划存在不足，不具有科学性。德化县委党校在采购规划初期设定计划时，未能科学、准确、合理地预估新校区的装修与竣工验收所需时间，导致实际竣工验收时间较预期存在显著延误。截至2023年12月31日，新校区主体工程及大楼二次装修均未完成竣工验收。受此影响，供应商无法将采购的设备运输至新校区，导致设备无法按时进场，进而推迟了设备的实际交货期，并导致付款日期延后，最终造成合同履约时间的延迟。

## （三）资金未按照预算计划执行

德化县委党校在实施党校新校采购项目中，2023年度全年预算金额为1,175.10万元。2023年度预算实际的执行金额0元，预算执行率为0.00%。2023年度由于受到党校新校区竣工验收的影响，进而导致所采购的设备无法进场，最终2023年度预算无法执行。

# 六、有关建议

## （一）完善绩效目标管理制度，加强绩效自评工作

针对预算绩效管理不完善问题，德化县委党校一方面应当制定详细的绩效目标表，包括项目的预期成果、关键绩效指标、对每个指标要有合适的目标值等，定期编制绩效季度监控表，提高对项目进度和绩效目标完成情况的监督力度。另一方面是加强绩效自评工作，完善《政策绩效自评表》，并在自评表中详细说明绩效目标的完成情况，包括已完成的任务、取得的成果和存在的问题，最终并形成绩效自评报告。除此之外，还要加强数据录入与管理，并定期更新一体化系统中的数据，以便于进行实时分析和监控。德化县委党校还应当建立内部审核机制，提高项目管理人员的绩效管理意识。

## （二）建立风险监控机制，及时跟踪采购的实施进度

建议德化县委党校应充分地考虑党校现有的实际情况，采购计划之前先组建采购计划小组，对采购活动中的潜在风险进行预警和管理，并建立风险预警系统，通过与供应商建立紧密的合作关系，更好地理解供应商的能力和需求，从而制定更加合理的采购计划。同时，应对采购决策进行评估和反馈，及时调整和改进决策管理措施和方法。定期评估计划的执行情况，及时发现并解决执行中的问题，确保采购计划的科学性和有效性‌。

## （三）加强预算管理，提高资金执行率

德化县委党校应当严格执行预算，加强资金调度‌，确保基本支出预算按序时进度及时拨付。德化县委党校一方面要建立健全加强预算支出执行管理的长效机制‌，增强部门预算单位加强预算执行的责任意识，强化财政资金使用的追踪问效，提高财政资金的效益性和安全性‌。另一方面要强化预算管理意识，加大执行力度‌，加强有关法律法规学习，自觉强化财政预算执行管理的重要性认识，并坚持以身作则，抓好预算执行管理的有效实施，确保年度预算的顺利完成‌。除此之外，应当安排专人作为项目管理人，来对项目进行跟踪与监督，以提高预算执行力度，提高预算执行率。

# 七、其他需要说明的问题

本报告中“2023年德化县党校新校采购项目专项资金”相关数据，均以项目单位提供的项目支出明细账、财务报表为来源依据。

泉州市启程财务咨询有限公司

2024年9月30日

# 附件一：调查问卷

| 调查项目 | 选择 |
| --- | --- |
| （1）你是党员吗？ A：是B：不是 |  |
| （2）你是干部还是基层？ A：干部B：基层 |  |
| （3）你参与过德化县党校培训吗？ A：参与过B：没参与过 |  |
| （4）你认为德化县党校新校区新采购设备设施是否能够提高教师的办公条件？ A：很大改善B：明显改善C：小幅度改善D：没改善 |  |
| （5）你认为德化县党校新校区新采购设备设施是否能够提高教师教学效率？ A：很大提高B：明显提高C：小幅度提高D：没提高 |  |
| （6）你认为德化县党校新校区新采购设备设施是否能够改善学员生活条件？ A：很大改善B：明显改善C：小幅度改善D：没改善 |  |
| （7）你认为德化县党校新校区新采购设备能够使用多少年？ A：10年以上B：7至10年C：小于7年D：不确定 |  |
| （8）你认为教师对党校新校区的满意度如何？ A：非常满意B：很满意C：满意D：一般 |  |
| （9）你认为学员对党校新校区的满意度如何？ A：非常满意B：很满意C：满意D：一般 |  |

# 附件二：访谈相关照片

# 附件三：绩效评价指标体系及得分情况表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评分标准 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策（25%） | 项目立项（6分） | 立项依据充分性（3分） | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 一项不符扣0.6分，扣完为止。 | 3 | 3 |
|  |  | 立项程序规范性（3分） | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 一项不符扣1分，扣完为止。 | 3 | 3 |
|  | 绩效目标（7分） | 绩效目标合理性（4分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： ①项目是否有绩效目标且目标设置是否合理； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③绩效目标设置是否完整、可理解； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 一项不符扣1分，扣完为止。 | 4 | 3 |
|  |  | 绩效目标明确性（3分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 一项不符扣1分。 | 3 | 2 |
|  | 资金投入（12分） | 预算编制科学性（4分） | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是 否与工作任务相匹配。 一项不符扣1分，扣完为止 | 4 | 4 |
|  |  | 采购计划的科学性（4分） | 采购计划是否具有科学性，有明确的计划依据，是否具有前瞻性，能够依据现有的情况来预测未来的计划是否可行，使得采购计划得以顺利实施。 | 评价要点： ①采购计划是否有前瞻性； ②采购计划是否考虑得全面； ③采购计划是否有所依据； ④采购计划是否顺利实施。 一项不符扣1分，扣完为止 | 4 | 2 |
|  |  | 资金分配合理性（4分） | 项目预算资金分配是否有测算依据；与补助单位或地方实际是否相适应。用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 一项不符扣2分，扣完为止。 | 4 | 4 |
| 过程（36%） | 采购方式和程序合规性（8分） | 采购程序规范性（4分） | 采购程序和执行是否合法合规。 | 评价要点： ①是否有开展内部采购请示； ②是否有进行公开招标程序； ③是否有进行中标公告程序； ④是否有在规定时间内签订合同。 一项不符扣1分，扣完为止。 | 4 | 4 |
|  |  | 采购意向公开（2分） | 采购意向是否有按照法律法规的规定进行公开。 | 评价要点： ①采购意向公示期是否不少于30天； ②采购意向公开内容是否包含项目名称、采购需求概况、预算金额、预计采购时间。 一项不符扣1分，扣完为止。 | 2 | 2 |
|  |  | 采购公告公示（2分） | 采购公告和采购文件是否按相关规定发布，是否免费获取。 | 评价要点： ①采购公告和采购文件是否按相关规定发布； ②采购公告是否免费获取。 一项不符扣1分，扣完为止。 | 2 | 2 |
|  | 绩效管理（10分） | 绩效自评合规性（3分） | 是否按要求开展绩效自评工作；绩效自评报告是否报送及时，绩效自评是否真实可靠。 | 评价要点： ①是否按要求开展绩效自评工作； ②绩效自评报告是否报送及时； ③绩效自评报告是否完整，数据是否全面、真实、准确，绩效指标是否细化量化和科学合理。 一项不符扣1分，扣完为止。 | 3 | 0 |
|  |  | 预算执行率（3分） | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况（预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%）。 | 评价要点： ①95%≤预算执行率≤100%，得3分； ②90%≤预算执行率﹤95%，得2分； ③80%≤预算执行率﹤90%，得1分； ④预算执行率﹤80%，得0分。 | 3 | 0 |
|  |  | 资金使用合规性（4分） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项不符扣1分，扣完为止。 | 4 | 4 |
|  | 组织实施（18分） | 管理制度健全性（4分） | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： ①是否制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 一项不符扣2分，扣完为止。 | 4 | 4 |
|  |  | 合同规范性（3分） | 合同是否符合法律法规的规定。 | 评价要点： ①是否双方均进行盖章； ②是否对付款进度安排进行了约定； ③是否对权利义务做了明确约定。 一项不符扣1分，扣完为止。 | 3 | 3 |
|  |  | 履约验收方案的明确性（4分） | 履约验收方案是否合理明确。 | 评价要点： ①合同中是否明确履约验收的主体； ②合同中是否明确履约验收的时间、方式、程序、内容和验收标准等事项。 一项不符扣2分，扣完为止。 | 4 | 4 |
|  |  | 付款进度的合规性（4分） | 付款是否有按照合同的约定进行付款。 | 评价要点： ①是否有按照合同约定的付款方式付款； ②是否存在提前付款或滞后付款的情况。 一项不符扣2分，扣完为止。 | 4 | 4 |
|  |  | 对项目实施的监督约束（3分） | 在项目实施过程中，对项目实施过程进行必要的监督与约束。 | 评价要点： ①是否有监督供应商在合理的期间内准时供货； ②是否有监督供应商将货物送至约定地点。 一项不符扣1.5分，扣完为止。 | 3 | 3 |
| 产出（21%） | 产出数量（12分） | 举办干部培训的次数（3分） | 2023年度德化党校举办干部培训的次数。 | 评价要点： ①举办干部培训≥12次，得3分； ②12次>举办干部培训≥10次，得2分； ③10次>举办干部培训≥8次，得1分； ④8次>举办干部培训，得0分。 | 3 | 3 |
|  |  | 参加基层培训的人数（3分） | 2023年度德化党校举办基层培训时所参与基层培训党员的人数。 | 评价要点： ①培训人数≥3500人，得3分； ②3500人>培训人数≥3000人，得2分； ③3000人>培训人数≥2500人，得1分； ④2500人>培训人数,得0分。 | 3 | 3 |
|  |  | 参与教师培训的人数（3分） | 2023年度德化党校举办教师培训时所参与的教师人数。 | 评价要点： ①培训人数≥80人，得3分； ②80人>培训人数≥70人，得2分； ③70人>培训人数≥60人，得1分； ④60人>培训人数,得0分。 | 3 | 3 |
|  |  | 购置设备的数量（3分） | 2023年度党校新校区采购各类设备的数量。 | 评价要点： ①设备数量≥1000台，得3分； ②1000台>设备数量≥900台，得2分； ③900台>设备数量≥800台，得1分； ④800台>设备数量,得0分。 | 3 | 3 |
|  | 产出质量（4分） | 购置设备的类别（4分） | 采购的内容是否与预算的内容是否一致，是否与预算时不符。 | 评价要点： ①采购是否包括家具和用具； ②采购是否包括图书和档案； ③采购是否包括健身设备； ④采购是否包括厨房设备。 一项不符扣1分，扣完为止。 | 4 | 4 |
|  | 产出时效（5分） | 签订采购合同的及时性（3分） | 2023年度是否均有与供应商签订采购合同。 | 评价要点：党校是否在2023年已经与各供应商签订合同。 一项不符扣3分，扣完为止。 | 3 | 3 |
|  |  | 采购完成情况（2分） | 2023年度是否完成设备采购，设备是否均进场并验收合格。 | 评价要点： ①设备是否已经进场； ②设备是否已经完成验收。 一项不符扣1分，扣完为止。 | 2 | 0 |
| 效益（18%） | 社会效益（9分） | 改善教师办公条件（3分） | 党校新校区的设备采购是否改善了教师的办公条件。 | 评价要点： ①很大改善，得3分； ②明显改善，得2分； ③小幅度改善，得1分； ④没改善，得0分； | 3 | 3 |
|  |  | 提高教师教学效率（3分） | 党校新校区的设备采购是否提高了教师的教学效率。 | 评价要点： ①很大提高，得3分； ②明显提高，得2分； ③小幅度提高，得1分； ④没提高，得0分； | 3 | 3 |
|  |  | 改善学员生活条件（3分） | 党校新校区的设备采购是否改善了学员的生活条件。 | 评价要点： ①很大改善，得3分； ②明显改善，得2分； ③小幅度改善，得1分； ④没改善，得0分； | 3 | 3 |
|  | 可持续性指标（3分） | 办公设备的使用年限（3分） | 新校区所采购的设备所能使用的寿命时间。 | 评价要点： ①使用年限≥10年，得3分； ②10年>使用年限≥7年，得2分； ③7年>使用年限，得1分。 | 3 | 3 |
|  | 满意度（6分） | 教师对党校新校区的满意度（3分） | 教师对党校新校区的设备采购是否感到满意。 | 评价要点： ①非常满意，得3分； ②很满意，得2分； ③满意，得1分； ④一般，得0分； | 3 | 3 |
|  |  | 学员对党校新校区的满意度（3分） | 学员对党校新校区的设备采购是否感到满意。 | 评价要点： ①非常满意，得3分； ②很满意，得2分； ③满意，得1分； ④一般，得0分； | 3 | 3 |
| 合计得分 |  |  |  |  | 88 |  |